8.1. Metodologia Colaborativa

8.1.1. Organização e distribuição de responsabilidades

O desenvolvimento do projeto de Gestão Inteligente de Assistência Técnica e Intervenções assenta numa abordagem colaborativa, com distribuição de responsabilidades pelos elementos do grupo, de acordo com os principais componentes tecnológicos da solução.

Foram definidas cinco áreas de responsabilidade:

- Gestão do projeto: planeamento das atividades, acompanhamento da execução, organização dos entregáveis e articulação entre os elementos da equipa.

- ERP: análise, configuração e validação das funcionalidades do Moloni ON, incluindo os dados comerciais, a gestão de existências e as operações disponibilizadas pela API GraphQL. Esta componente incluiu também o estudo do Jasmin como alternativa.

- Low-Code / DPA: desenvolvimento da aplicação web Mendix, abrangendo interfaces, modelo de domínio, microflows e processos de negócio.

- Integração de sistemas: implementação da Services Layer em Node.js e Express, responsável pela comunicação REST/GraphQL, autenticação, validação dos pedidos e tratamento de respostas e erros.

- Automação / RPA: implementação e validação de workflows n8n, nomeadamente a monitorização periódica do stock e o envio automático de alertas por correio eletrónico.

Esta distribuição permite desenvolver os componentes de forma relativamente independente, mantendo a coordenação nos pontos de integração.

A articulação entre os elementos é particularmente importante nas operações que envolvem diferentes componentes, como a consulta de clientes, a utilização de peças, a faturação e o acompanhamento dos pagamentos.

8.1.2. Controlo de versões e partilha de código

O grupo utiliza um repositório GitHub partilhado para centralizar os ficheiros técnicos, disponibilizar a documentação e acompanhar a evolução do projeto.

O Git permite registar alterações através de commits, identificar versões do código e integrar os contributos dos vários elementos da equipa.

Na componente de integração, o desenvolvimento encontra-se organizado na diretoria services-layer, que contém o servidor Express, as rotas REST, os serviços de comunicação com o Moloni ON, os scripts de teste, o contrato OpenAPI e a documentação técnica.

As alterações são efetuadas de forma incremental, com commits descritivos, sendo posteriormente sincronizadas com a branch principal do repositório. Quando existem alterações publicadas por outros elementos, é realizada a atualização da versão local antes da publicação de novos commits, procurando evitar conflitos e preservar o histórico de desenvolvimento.

A componente de automação encontra-se documentada na diretoria RPA, que inclui o workflow n8n exportado, as instruções de configuração e as evidências dos testes realizados.

Paralelamente, o desenvolvimento da aplicação Mendix é realizado através do Mendix Studio Pro, com utilização do Team Server para apoiar a colaboração e o controlo de versões do projeto low-code. Esta abordagem permite trabalhar sobre uma aplicação comum e acompanhar a evolução do modelo de domínio e dos microflows.

Relativamente à segurança, os ficheiros que contêm credenciais e configurações sensíveis, nomeadamente .env, são excluídos do controlo de versões através do .gitignore.

É disponibilizado um ficheiro .env.example, que identifica as variáveis necessárias à configuração local sem expor os respetivos valores. A comunicação de credenciais entre elementos deve ser efetuada através de canais privados e não através de ficheiros publicados no repositório.

8.1.3. Articulação entre componentes

A coordenação técnica assume particular importância devido à utilização de diferentes tecnologias e à necessidade de assegurar a comunicação entre os respetivos componentes.

A aplicação Mendix constitui o principal ponto de interação dos utilizadores internos, nomeadamente o Dispatcher, o Técnico e o Gestor, com os processos de assistência técnica.

O Cliente não utiliza diretamente a aplicação, interagindo com a empresa presencialmente ou através de correio eletrónico.

O Mendix centraliza a informação operacional através de um modelo de domínio que inclui as entidades Cliente, Intervencao, Tecnico, CatalogoPeca, PecaUtilizada, Fatura e Recibo.

A entidade Intervencao representa o próprio pedido de assistência, acompanhando o processo desde o registo inicial até à sua conclusão.

A Services Layer disponibiliza os serviços REST necessários para comunicar com o ERP Moloni ON, sem expor diretamente aos consumidores a estrutura GraphQL utilizada pelo sistema.

Para facilitar esta integração, foi elaborado um contrato OpenAPI 3.0.3, que descreve os endpoints disponíveis, os parâmetros, os mecanismos de autenticação e as estruturas de resposta.

Este contrato é partilhado através do GitHub e utilizado como referência para a configuração das operações REST no Mendix.

A integração prevista utiliza microflows com ações Call REST Service, import mappings e entidades não persistentes para interpretar as respostas JSON. Os identificadores devolvidos pelo Moloni ON são posteriormente associados às entidades persistentes da aplicação Mendix.

O modelo de domínio encontra-se desenvolvido e os microflows estão em construção, permanecendo por validar a comunicação completa entre o Mendix e a Services Layer.

Na componente de automação, foi implementado e testado o workflow n8n «Alerta de stock baixo». O workflow é executado diariamente às 9h, através de um Schedule Trigger configurado para o fuso horário Europe/Lisbon.

A automação consulta o endpoint GET /api/produtos/stock da Services Layer, utilizando autenticação através do cabeçalho X-API-Key.

Os produtos cujo stock atual é inferior ao mínimo configurado são agrupados num único alerta, enviado ao Gestor através de correio eletrónico por SMTP.

O disparo agendado e o envio do e-mail foram testados a 27 de outubro de 2026. O workflow exportado encontra-se no ficheiro RPA/workflow-alerta-stock-baixo.json.

A utilização de uma camada de serviços comum permite reutilizar funcionalidades e centralizar a comunicação com o Moloni ON, evitando que o Mendix e o n8n tenham de implementar diretamente as operações GraphQL.

8.1.4. Desenvolvimento incremental e validação

O desenvolvimento da componente de integração tem seguido uma abordagem incremental, baseada na implementação, teste e validação progressiva das funcionalidades.

Inicialmente, foi criado um servidor Express com um endpoint de verificação do seu estado. Posteriormente, foram validadas a autenticação e a comunicação com a API GraphQL do Moloni ON.

Após esta validação, foram implementadas funcionalidades de consulta de produtos, pesquisa de clientes por NIF e obtenção de informação de stock, através de endpoints REST protegidos por uma API Key interna.

Cada funcionalidade foi testada individualmente antes da sua inclusão nas versões publicadas do projeto.

Foram realizados testes de situações de erro, incluindo pedidos sem autenticação, credenciais inválidas, parâmetros incorretos, recursos inexistentes e falhas simuladas na comunicação com o ERP.

O tratamento de erros foi posteriormente melhorado para distinguir falhas de autenticação, validação, comunicação e operação provenientes do Moloni ON.

Esta melhoria permite identificar erros devolvidos no corpo das respostas GraphQL, incluindo situações em que o ERP devolve um código HTTP 200 apesar de a operação não ter sido concluída com sucesso.

As respostas REST passam a disponibilizar códigos de erro em formato JSON, permitindo que os restantes componentes possam identificar e tratar diferentes situações de falha.

A classificação dos erros de autenticação e validação foi verificada através de testes simulados. A validação integrada desses cenários através de pedidos HTTP à aplicação Express constitui uma atividade adicional de teste.

Adicionalmente, foi desenvolvida uma prova de conceito de faturação, com criação e consulta de um documento em rascunho no Moloni ON, através de scripts de teste GraphQL.

Esta abordagem permitiu validar operações de escrita e leitura de documentos comerciais antes da implementação dos correspondentes endpoints REST.

Na componente RPA, foram igualmente testados a consulta de stock real, a identificação dos produtos abaixo do mínimo, o agrupamento dos alertas e o envio de correio eletrónico.

A validação incremental contribui para identificar problemas numa fase inicial, reduzir o risco de propagação de erros e assegurar a compatibilidade entre os componentes.

8.1.5. Documentação e acompanhamento do projeto

A documentação técnica é mantida em conjunto com os ficheiros do projeto, permitindo relacionar as funcionalidades desenvolvidas com as decisões de arquitetura e os testes realizados.

O repositório inclui ficheiros README, documentação OpenAPI, scripts de teste e evidências das funcionalidades implementadas.

O ficheiro services-layer/README.md apresenta as instruções de instalação e configuração da camada de integração, os endpoints REST disponíveis, os mecanismos de autenticação e os principais códigos de erro.

O contrato services-layer/openapi.yaml é atualizado à medida que são disponibilizados novos endpoints REST, funcionando como referência para os elementos responsáveis pelo Mendix e pelas restantes integrações.

Na componente RPA, o ficheiro RPA/RPA_alerta_stock_n8n.md documenta a configuração e o funcionamento do workflow de alerta de stock baixo. A diretoria RPA/prints contém evidências dos testes realizados e representações do workflow.

O repositório inclui também o ficheiro diario_IEOP.md, destinado 	ao acompanhamento das atividades do projeto. Contudo, nesta fase, o diário ainda não apresenta registos desenvolvidos, pelo que o acompanhamento técnico se encontra sobretudo refletido nos commits, na documentação produzida e nos resultados dos testes.

Paralelamente, a equipa articula as decisões relativas à arquitetura, às interfaces de integração, às dependências entre componentes e à preparação dos entregáveis académicos.

A organização do trabalho procura assegurar que os contributos individuais possam ser integrados numa solução coerente, documentada e progressivamente validada.

8.1.6. Evolução da colaboração

Nas próximas fases, prevê-se reforçar a integração entre os componentes desenvolvidos pelos diferentes elementos, através de testes conjuntos de comunicação e validação dos processos completos de assistência técnica.

Entre as principais atividades previstas encontram-se a ligação efetiva dos microflows do Mendix aos endpoints REST da Services Layer, a implementação das operações de criação de clientes, faturação, recuperação de documentos PDF e registo de recibos.

Será igualmente necessário definir uma solução de alojamento que disponibilize a Services Layer através de um endereço acessível ao Mendix, permitindo ultrapassar as limitações do atual ambiente local.

O workflow n8n de alerta de stock baixo encontra-se implementado e testado, pelo que a sua evolução se concentra sobretudo na garantia de disponibilidade contínua dos serviços necessários à execução agendada.

A manutenção dos contratos de integração, do controlo de versões, da documentação técnica e dos registos de validação continuará a ser fundamental para coordenar estas atividades.

Desta forma, a metodologia colaborativa adotada procura assegurar a evolução consistente do projeto, conciliando a autonomia no desenvolvimento de cada componente com a integração progressiva da solução global.